PROJETO TORTUGA

Matriz de Conformidade — Fases 1 a 4

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI · Visão Computacional para Proteção Ativa

Este documento confronta, requisito a requisito, o que o Material Técnico do Challenge exige em cada fase com o que o sistema Tortuga efetivamente entrega, indicando a evidência no código ou no entregável. É um documento de honestidade técnica: o que está pronto aparece como pronto; o que ainda depende de medição em sala ou de dado próprio aparece como tal, com plano.

Legenda de status ATENDE — implementado e funcional. PARCIAL — implementado com limitação relevante. A VALIDAR — implementado; métrica precisa ser medida na máquina da demo. EM ANDAMENTO — em execução, com plano e prazo. NÃO ATENDE — lacuna aberta com plano de correção.

Fase 1 — Detecção de EPIs e EPCs

Escopo mínimo obrigatório (Tabela 2 do descritivo)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacete | Detecção de uso na cabeça (presente/ausente). | PARCIAL | Classes Hardhat / NO-Hardhat. Falta o estado "uso incorreto" como classe própria. |
| Óculos de proteção | Detecção sobre os olhos. | ATENDE | best.pt: glasses / no_glasses, modo DUAL no detector.py. |
| Protetor auricular | Detecção nas orelhas (plug/abafador). | NÃO ATENDE | Classe existia no modelo de 12 classes, mas com 0 imagens no treino. Corrigido no pipeline; exige re-treino. |
| Bota de segurança | Detecção nos pés. | NÃO ATENDE | Treinada de forma deficiente no merge (poucas amostras). Plano: re-treino com dataset de botas. |
| Colete alta visibilidade | Uso sobre o tronco (presente/ausente). | PARCIAL | Safety Vest / NO-Safety Vest. Falta o estado "uso incorreto". |
| Três estados por item | Presente-correto / presente-incorreto / ausente. | PARCIAL | Distingue presente vs. ausente; o estado intermediário ainda não é classe separada. |

Métricas técnicas (Tabela 3 do descritivo)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@0.5 ≥ 0,75 | Conjunto de teste. | A VALIDAR | mAP50≈0,83 no val próprio; medir em conjunto representativo de sala (gap de domínio). |
| Precision/Recall/F1 ≥ 0,80 | Classes obrigatórias. | A VALIDAR | P≈0,90 / R≈0,79 no val. Medir por classe na sala. |
| Latência ≤ 100 ms | Hardware-alvo. | A VALIDAR | Inferência GPU (CUDA/MPS) em 640px; medir FPS/latência na máquina da demo. |
| FPS ≥ 10 | Sustentado. | A VALIDAR | Pipeline multithread (captura/EPI/pose) em gui.py; medir na banca. |
| Falsos positivos | Reportar e contextualizar. | A VALIDAR | Confiança do detector calibrável por ESTAÇÃO (set_confidence.py / /config), registrada em cada evento e na auditoria; levantar FP por classe. |

Entregáveis da Fase 1 (item 4.6)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Protótipo funcional | Processa vídeo e desenha bounding boxes. | ATENDE | gui.py + detector.py; caixas com classe e confiança. |
| Dataset próprio rotulado | Dados do próprio grupo, diversidade documentada. | EM ANDAMENTO | Coleta em curso a partir das fotos da visita técnica à SPI; será usado no re-treino e como validação "mundo real" (exigência do item 9.1). |
| Relatório técnico (3–5 pág.) | Arquitetura, treino, métricas, erros, plano. | ATENDE | Relatorio_Tecnico_Fase1_Tortuga.docx. |
| Pitch ≤ 5 slides + vídeo | Material de apresentação. | NÃO ATENDE | Produzir deck dedicado da Fase 1 + vídeo de demo de backup. |

Fase 2 — Pose Estimation e Análise Comportamental

Escopo mínimo obrigatório (item 5.2 e Tabela 4)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 keypoints (COCO) | Mínimo 17 pontos corporais. | ATENDE | pose_estimator.py: YOLOv8-pose, 17 pontos COCO. |
| Postura inadequada | Tronco fletido, agachamento, alcance acima do ombro. | ATENDE | PostureAnalyzer._check_ergonomic (NR-17) + RULA≥6. |
| Risco imediato | Queda / pessoa caída. | ATENDE | _check_fall (tronco>60°) + predição temporal de queda. |
| Zona crítica | Sobreposição com zona restrita. | ATENDE | _check_zone + zonas configuráveis; editáveis ao vivo. |
| Taxonomia com regras | Mapeamento keypoints→classe. | ATENDE | Regras documentadas no código e no relatório da Fase 2. |

Métricas técnicas (Tabela 5 do descritivo)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| PCK ≥ 0,80 | Keypoints corretos. | A VALIDAR | Modelo COCO pré-treinado (generaliza bem); medir PCK em amostra rotulada. |
| Acurácia postural ≥ 0,85 | Classe de postura. | A VALIDAR | Classificador por regras; montar conjunto rotulado de posturas. |
| Recall risco imediato ≥ 0,90 | Quedas/aproximações. | A VALIDAR | Recall priorizado sobre precision para risco imediato. |
| Latência E2E ≤ 200 ms | Captura→classificação. | A VALIDAR | Thread de pose dedicada; medir na máquina da demo. |

Análise ergonômica avançada (diferencial da Fase 2)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| RULA (1–7) | Score de membros superiores. | ATENDE | compute_rula, tabelas A/B/C (McAtamney & Corlett, 1993). |
| REBA (1–15) | Score de corpo inteiro. | ATENDE | compute_reba, tabelas A/B/C (Hignett & McAtamney, 2000). |
| Predição de queda | Alerta 0,5–1,5 s antes do impacto. | ATENDE | PersonTracker._analyze: velocidade angular do tronco. |
| Fadiga / gesto repetitivo | Análise temporal por sessão. | ATENDE | PersonTracker._analyze: tendência de RULA e oscilação do tronco. |
| Multi-pessoa / distância | Distância entre operadores. | ATENDE | compute_interperson_distances (escala por altura do bbox). |
| Filtro pessoa × máquina | Não confundir objetos/avaliadores. | ATENDE | _is_plausible_person (plausibilidade anatômica). |

Entregáveis da Fase 2 (item 5.5)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline integrado à Fase 1 | Pose junto ao stream de EPI. | ATENDE | DetectionPipeline roda EPI e pose no mesmo stream em threads paralelas. |
| Taxonomia escrita | Regras keypoints→classe. | ATENDE | Relatorio_Tecnico_Fase2_Tortuga.docx, seção de taxonomia. |
| Relatório técnico (3–5 pág.) | Modelo, classificação, métricas, casos de borda. | ATENDE | Relatorio_Tecnico_Fase2_Tortuga.docx. |
| Pitch + demo de 3 cenários | Material de apresentação. | PARCIAL | Deck Pitch_Tortuga_Fase2.pptx + Roteiro_Pitch_Fase2 prontos; falta gravar o vídeo dos 3 cenários (cumprimento, violação, queda/zona). |

Fase 3 — Sistema de Notificação e Dashboard

Escopo mínimo obrigatório (item 6.2)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Notificação integrada | Aciona a partir das Fases 1 e 2, não isolada. | ATENDE | gui.py → dashboard_client → /api/ingest e /api/observe. |
| Canal de campo (cinto) | Aviso físico ao operador. | ATENDE | Cinto ESP32 (LED/OLED/buzzer/vibração), validado em hardware real. |
| Dashboard MVP | Ocorrências, severidades e histórico. | ATENDE | dashboard.py + dashboard.html (Poisson, séries, eventos, cintos, zonas). |
| Priorização por severidade | Graduar a resposta ao risco. | ATENDE | severity.py (SEV_OK/INFO/ALTA/CRITICA) espelhado no firmware. |
| Linguagem educativa | Comunicação não punitiva. | ATENDE | Mensagens do OLED e feedback educativo por NR (engagement.py). |

Comportamento medido (na demo com o cinto real)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Latência de campo | Evento → aviso físico no cinto. | ATENDE | Medida 83–180 ms (bem abaixo de 1 s) via push HTTP não-bloqueante. |
| Volta imediata ao verde | Conformidade → cinto verde na hora. | ATENDE | belt_conforme → /api/belt-clear → push CONFORME (sem esperar TTL). |
| Módulo preditivo | Prever quem/onde tende a violar. | ATENDE | risk_engine.py: Poisson + IC pelo TLC + teste exato de Poisson. |

Entregáveis da Fase 3 (item 6.6)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de notificação | Integrado às Fases 1 e 2. | ATENDE | Cadeia gui.py → dashboard → cinto, validada de ponta a ponta. |
| Dashboard mínimo viável | Web/desktop com histórico. | ATENDE | Flask + SQLite; painéis de risco, severidade e engajamento. |
| Demo ao vivo ≥ 1 canal | Canal de campo em funcionamento. | ATENDE | Cinto ESP32 demonstrado ao vivo na banca (aprovado). |
| Documentação de UX | Justificativa de canal, severidade e linguagem. | ATENDE | Documentacao_Fase3_Tortuga.docx. |

Fase 4 — Integração, Robustez e Replicabilidade Industrial

Escopo da fase final (item 7.x)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Solução integrada funcional | Fases 1–3 operando como um só sistema. | ATENDE | gui.py + dashboard + cinto num único fluxo, validado. |
| Replicabilidade industrial | Instalar em nova estação sem editar código. | ATENDE | tortuga.config.example.json + headless.py + tortuga_doctor.py. |
| Detecção em condições adversas | Baixo/alto contraste, iluminação ruim. | ATENDE | preprocess.py (CLAHE + auto-gamma); calibração via tune_preprocess.py. |
| Múltiplos pontos de visão | Fusão de câmeras contra oclusão. | ATENDE | fusion.py (união de EPIs presentes entre câmeras) + run_multicam. |
| Auditabilidade | Registro à prova de adulteração. | ATENDE | audit.py (hash-chain) + audit_export.py (CSV/HTML assinado). |
| Compatibilidade multi-ambiente | Rodar em CPU/GPU e sem tela. | ATENDE | flags --device cpu/cuda/mps e modo headless. |
| Eficiência energética (cinto) | Autonomia em uso prolongado. | ATENDE | Firmware com modem-sleep e OLED idle-off. |

Entregáveis da Fase 4 (banca final)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Solução end-to-end | Demonstração integrada. | ATENDE | Fluxo completo validado (visão → dashboard → cinto). |
| Sumário executivo (4 fases) | Visão consolidada do projeto. | EM ANDAMENTO | Consolidar a partir dos relatórios das Fases 1–3 e desta matriz. |
| Pitch final + vídeo 90s | Material da banca final. | NÃO ATENDE | Produzir na reta final da Fase 4. |

Itens 'Out of the Box' já implementados (valor agregado)

| Requisito | Detalhe | Status | Evidência / Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo preditivo | Poisson + TLC + teste de hipóteses por operador e por área. | ATENDE | risk_engine.py; previsão pela Poisson, incerteza pelo TLC, teste exato. |
| Risco por área | Sugestão da IA + decisão final do gestor. | ATENDE | rank_areas + /api/area-risk (nível manual sobrepõe a sugestão). |
| Gamificação positiva | Ranking, sequências e conquistas. | ATENDE | engagement.py (leaderboard/streaks/badges). |
| Feedback educativo | Dica personalizada por tipo de violação/NR. | ATENDE | engagement.py (EPI_TIPS / TYPE_TIPS). |
| Modo claro/escuro | Conforto visual nos 3 turnos. | ATENDE | Alternância de tema no dashboard. |

Pendências prioritárias antes da entrega final

Dataset próprio (SPI): coletar e rotular as imagens da visita técnica, re-treinar o detector e usá-las como validação "mundo real". Exigência explícita do item 9.1 — é a pendência de maior peso.

Vídeos de demo (backup): gravar a demo da Fase 1 (detecção), da Fase 2 (3 cenários) e o vídeo integrado de 90 s da Fase 4.

Pitch da Fase 1 (≤5 slides): produzir o deck dedicado; a Fase 2 já tem deck e roteiro.

Métricas "A VALIDAR": medir e registrar mAP, Precision/Recall por classe, PCK, FPS e latência na própria máquina da demo.

Como ler esta matriz. Tudo que depende do sistema (visão, dashboard, cinto, preditivo, robustez, fusão, auditoria) está ATENDE. As pendências abertas são de dado próprio, material de apresentação e medição em sala — trabalho de execução, não de arquitetura. A base técnica das quatro fases está construída e validada.